合作伙伴（厂商）月度评估体系及评分分工

MyLink APP 版本开发、测试与交付    ·    2026年10月修订

这次修订只改四件事 1. 没出事记 90 分、合格，不再默认 100 分优秀。额外贡献最多加 10 分，加满并且没有扣分才是 100 分。 2. 重大故障、严重问题和数据安全事件设等级上限。大面积崩溃当月最高 79 分，不能再靠「只扣 5 分」留在优秀。 3. 同一件事只在一个主维度扣一次。响应超时、未交事故报告按本标准另扣。月度分数不进结算单。 4. 打分必须对齐扣分档。空白维度不能当成 10 分。争议流程写进正文。

一、评估目的

·  按月记录厂商的交付质量和协作情况，区分常规表现、需要整改的问题和值得优先合作的表现。

·  每个维度都有明确的评分主体，扣分能对上事实和证据。

·  评估结果用于分级、整改、合作资源分配和后续招标参考。

·  本评估是香港公司内部的月度表现评价，不作为结算扣款依据。

二、评估范围与周期

评估范围：参与 MyLink APP 版本开发、测试、交付的全部合作厂商。

统计区间：上月 1 日至上月最后一日。发生在该区间内的事件，记入该月。

| 时点 | 做什么 | 谁 |
| --- | --- | --- |
| 事件发生后 2 个工作日内 | 留下证据。邮件、TRY 记录、工单、版本计划、验收记录、告警或事故报告均可 | 该维度评分主体 |
| 每月 25 日、28 日、30 日 | TRY 群提醒补充本月已经发生的问题和证据。这是提醒，不是打分截止 | 项目主任 |
| 次月 1 日至 4 日 | 按维度打分并填写扣分原因 | 各评分主体 |
| 次月 4 日前 | 汇总表现分和等级，邮件并在 TRY 群同步厂商 | 项目主任 |

同一个版本的问题如果次月仍未按整改期限完成，次月按「同一类问题书面提醒后仍不改进」另扣，不把已经扣过的原始事件再扣一次。

三、与结算扣分的边界

·  月度表现分用于第五节的分级和合作管理，不写入结算单，不换算成当月扣款。

·  结算扣款以采购合同及其附件约定的验收扣分条款为准。条款由采购与厂商约定，写明触发条件、证据、扣款方式和确认流程。

·  月度评估里发现的问题，只有同时构成合同约定的不合格事项，项目主任才把证据交给采购，由采购另开结算扣分单。

·  同一事实涉及款项的，只在结算侧处理一次。

建议采购评估是否写入合同的事项：未按约定里程碑交付，验收、UAT 或 PAT 未通过，私自变更生产环境，生产故障，核心功能不可用或大面积故障，数据安全或隐私事件。具体金额和比例由采购确定。未写入合同之前，这些事项只进入月度表现，不执行扣款。

四、分数怎么算

十个一级维度，每个维度满分 10 分。维度得分 = 10 − 本维度扣分，最低 0 分。十个维度全部评完后：

月度表现分 = 90 − 扣分合计 + 额外贡献 扣分合计 = 100 − 十个维度得分之和。 额外贡献单独计算，最多 10 分。同一事项不重复加分。 表现分低于 0 按 0 计，高于 100 按 100 计。 没有扣分、也没有额外贡献：90 分，合格。 没有扣分、额外贡献加满 10 分：100 分。 等级按封顶之后的表现分确定。加分不能把封顶抬回去。

TRY 打分表仍按维度填写 0 到 10 分。没有问题的维度填 10 分。有问题的维度填写扣完以后的剩余分数，并写明次数、事实和证据位置。分数必须等于 10 减去按规定档位算出的扣分，不另选 7 分、9 分这类档位之外的分数。

不负责的维度留空，不代打。空白维度不能按 10 分计算。十个维度都有责任人确认的分数之后，项目主任再出表现分和等级。当前表单如果必须一次填完，由项目主任指定一人录入，每项扣分原因里注明分数来自哪位责任人。

五、等级、封顶和结果

| 表现分 | 等级 | 当月怎么用 |
| --- | --- | --- |
| 95–100 | 优秀 | 优先合作，优先安排核心项目资源 |
| 80–94 | 合格 | 正常合作，跟踪已经提出的问题 |
| 70–79 | 待改进 | 项目经理组织专项沟通。厂商给出改进目标和期限，次月复核 |
| 69 及以下 | 不合格 | 暂停新需求对接。厂商 2 天内提交《整改方案》 |

连续 2 个月不合格的，项目主任把两个月的证据反馈采购，由采购按合同评估是否重新选择厂商或终止合作。

封顶在算出表现分之后执行，取更严的一档。

| 当月事实 | 表现分上限 | 等级结果 |
| --- | --- | --- |
| 严重事件 | 94 | 可以是合格，不能是优秀 |
| 重大事件 1 次 | 79 | 待改进。已经低于 70 的，保持不合格 |
| 重大事件 2 次及以上 | 69 | 不合格 |
| 数据安全、用户隐私或违反章程，且责任在厂商 | 69 | 不合格，当月把证据反馈采购 |

严重事件指：私自部署生产，生产环境局部功能故障，核心功能不可用或支付等核心链路失败，因质量问题导致 PAT 无法按计划完成。

重大事件指：生产环境全部功能不可用，批量用户受影响的故障，APP 大面积崩溃。

整改沟通在结果同步后即可开始。暂停新需求、反馈采购这两项，在争议申请期结束后执行。数据安全、用户隐私和违反章程的事件除外，证据同步采购和必要的临时保护可以当天进行。

六、扣分原则

·  没有证据不扣分。证据可以是邮件、TRY 记录、工单、双方确认的版本计划、验收记录、监控告警、事故报告或值班表。口头说明不能作为唯一证据。

·  同一事件只在最匹配的一个主维度扣一次，按最高适用档位。一个维度扣到 0 分为止。

·  可以另扣的只有两类独立事实：响应超时；应出事故报告而未在 3 个工作日内提交。已经以「超过 12 小时未解决」作为起扣条件的轻微问题，不再另扣时效。

·  一般问题的响应时限是 24 小时，走「投诉处理时效」。严重和重大问题的响应时限是 2 小时，走「紧急问题处理」。两类时效就同一事件只扣一次。

·  同一用户问题引起多次客诉的，按一次事件、最高严重程度扣分。

·  生产故障、核心功能故障和重大客诉，厂商在 3 个工作日内提交事故报告，并邮件项目主任。未提交的，在「团队人员」维度扣 2 分。

·  PO 与研发共同负责的维度，两边分别给出意见。项目主任按证据和本标准档位确定一次扣分，不取平均，也不把两边的扣分相加。

·  事件属于严重、重大还是数据安全，按本标准对应条款确定。评分人不用另行升档或降档。

七、维度、档位和分工

下表的扣分都发生在对应维度内部。除第六节写明可以另扣的事项外，不跨维度重复扣。

| 维度 | 评分主体 | 情形 | 扣分 | 归类和边界 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 功能需求与交付质量 | PO | 未按书面确认的版本计划交付文档、原型或功能，或遗漏已确认功能点，并导致该版本延期 | −2 / 次 | 同一个版本计划内的延期按一次计 |
| 1 功能需求与交付质量 | PO | 交付验收时主流程走不通，或不符合已确认的验收标准 | −2 / 次 | 若同一原因还导致 UAT 或 PAT 不能按计划完成，只扣较高的一档；分值相同只扣一次 |
| 1 功能需求与交付质量 | PO | 因质量问题导致 UAT 无法按计划完成 | −2 / 次 | 与验收不通过是同一原因时，不并扣 |
| 1 功能需求与交付质量 | PO | 因质量问题导致 PAT 无法按计划完成 | −3 / 次 | 严重事件 |
| 2 计划变更 | PO | 版本计划确认后，未经香港公司相关负责人同意，变更功能方案、流程或文案 | −2 / 次 | 香港公司提出的变更不扣分 |
| 3 生产环境部署 | 研发 | 未与香港公司沟通，私自部署生产环境 | −3 / 次 | 严重事件 |
| 3 生产环境部署 | 研发 | 服务故障，影响局部功能 | −3 / 次 | 严重事件。与私自部署同属本维度时可以同时扣，扣到 0 分为止 |
| 3 生产环境部署 | 研发 | 服务故障，影响全部功能 | −5 / 次 | 重大事件 |
| 4 团队人员 | PO + 研发 | 离职未提前 1 个月通知，或未完成香港公司认可的工作交接 | −2 / 次 | 一般事件 |
| 4 团队人员 | PO + 研发 | 在岗且胜任的人数低于承诺配置的 80%：缺口一个月内未补齐，或补岗满 2 个月仍不胜任 | −2 / 人 | 每个评估月按缺失人数计一次 |
| 4 团队人员 | PO + 研发 | 同一事项已有催促记录，仍需多次催促才反馈 | −1 / 次 | 与「配合问题造成进度延误」就同一事项只取更高的一档 |
| 4 团队人员 | PO + 研发 | 同一类问题书面提醒后仍不改进 | −2 / 次 | 用于次月仍未完成的整改，不重复扣原始事件 |
| 4 团队人员 | PO + 研发 | 配合问题已经造成进度延误 | −2 / 次 | 需要有进度受影响的记录 |
| 4 团队人员 | PO + 研发 | 应提交的事故报告，3 个工作日内没有提交 | −2 / 次 | 与故障本身分属不同事实，可以另扣 |
| 5 版本线上问题 | PO | 轻微：文案或非核心样式错误，不影响功能，12 小时内解决 | 0 | 不扣分 |
| 5 版本线上问题 | PO | 轻微：同上，超过 12 小时未解决 | −1 / 次 | 不再另扣时效 |
| 5 版本线上问题 | PO | 一般：非核心功能影响使用，无客诉 | −2 / 次 | 超过 12 小时未解决的，可另扣维度 6 |
| 5 版本线上问题 | PO | 一般：非核心功能影响使用，有客诉 | −3 / 次 | 同一问题多次客诉只扣一次。超时可另扣维度 6 |
| 5 版本线上问题 | PO | 严重：核心功能不可用，无客诉 | −3 / 次 | 严重事件。超过 2 小时未响应的，可另扣维度 7 |
| 5 版本线上问题 | PO | 严重：核心功能不可用或支付等核心链路失败，有客诉 | −4 / 次 | 严重事件。超过 2 小时未响应的，可另扣维度 7 |
| 5 版本线上问题 | PO | 重大：批量用户受影响，或 APP 大面积崩溃 | −5 / 次 | 重大事件。服务不可用已计入维度 3 的，不在本维再扣。响应超时可另扣维度 7 |
| 6 投诉处理时效 | PO + 研发 | 一般问题或用户投诉，通知后 24 小时内没有实质回复 | −2 / 次 | 只敷衍、未推进，视同未回复。不用于严重、重大和已经按 12 小时起扣的轻微项 |
| 7 紧急问题处理 | PO + 研发 | 严重或重大问题，通知后 2 小时内没有响应 | −4 / 次 | 与维度 6 就同一事件只扣一处 |
| 8 节假日响应 | 研发 | 重大节假日开始前 2 个工作日未提交值班名单和排期，或节假日未按承诺响应 | −2 / 次 | 值班表有时限的按值班表；没有约定的，紧急问题 2 小时，一般问题 24 小时 |
| 9 项目投诉 | PO | 数据安全、用户隐私或违反香港公司章程，责任在厂商 | −5 / 次 | 表现分最高 69，当月反馈采购 |
| 9 项目投诉 | PO | 业务部门投诉，责任在厂商 | −5 / 次 | 已经在维度 3 或维度 5 扣过的同一故障，不在这里再扣 |
| 10 工作投诉 | 研发 | 与第三方联调、上线发布中出现问题并引起投诉，责任在厂商 | −3 / 次 | 项目主任先确认责任。同一发布事故已在维度 3 或 5 扣过的，不在这里再扣 |

发布导致的服务中断记入维度 3。版本功能缺陷记入维度 5。同一次发布只有一个根因时，只在更匹配的那个维度按最高档扣一次。用户客诉记入维度 5，业务部门投诉记入维度 9。

额外贡献最多加 10 分，需要香港公司书面认可。先加进表现分，再执行封顶。

| 额外贡献 | 加分 | 确认人 |
| --- | --- | --- |
| 主动提出并落地、对项目有帮助的改进 | +2 / 次 | PO |
| 咨询或培训对项目实施有实际帮助 | +2 / 次 | PO + 研发 |
| 协助香港公司与第三方推进功能，并达成已确认的预期 | +2 / 次 | PO + 研发 |
| 协助香港公司研发团队解决研发过程中的问题 | +1 / 次 | 研发 |

八、打分和同步

·  各评分主体只填自己负责的维度。PO 负责维度 1、2、5、9。研发负责维度 3、8、10。维度 4、6、7 由 PO 与研发共同提出、项目主任定分。

·  有扣分时，扣分原因写清：日期、发生了什么、对应本标准哪一档、证据在哪里。

·  项目主任计算扣分合计、额外贡献、封顶前分数、封顶后表现分和等级，并列明封顶原因。

·  次月 4 日前把结果同步厂商。同步内容包括各维得分、扣分事件、证据索引、表现分、等级、整改要求。

·  同步时说明计分口径：没有事件的月份是 90 分、合格；100 分只出现在没有扣分且额外贡献加满的月份。

·  线上事故除扣分外，仍要厂商提交事故报告并邮件项目主任。

九、争议

| 步骤 | 做法 | 时限 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 争议发起 | 厂商向项目主任提交《争议申请单》，说明争议点和补充证据 | 结果同步后 3 个工作日 | 厂商对接人 |
| 争议审核 | 项目主任联合原评分责任人复核证据，判断争议是否成立 | 2 个工作日 | 项目主任 + 原评分责任人 |
| 结果反馈 | 成立：调整分数并更新证据。不成立：出具《争议驳回说明》，附复核依据 | 1 个工作日 | 项目主任 |
| 最终确认 | 厂商确认结果。逾期未确认，视为确认 | 1 个工作日 | 厂商对接人 |

同一扣分项只能申请一次。争议期间可以先做整改沟通；暂停新需求、把连续不合格升级给采购，等这一流程结束再执行。数据安全、用户隐私和违反章程的临时保护及证据移交，不受争议期限制。

十、计分示例

下列示例都从 90 分起算，额外贡献先加上，再封顶。

| 这个月发生了什么 | 扣分 | 加分 | 封顶 | 表现分 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 没有扣分事件 | 0 | 0 | 无 | 90 | 合格 |
| 没有扣分，认可贡献 +5 | 0 | +5 | 无 | 95 | 优秀 |
| 没有扣分，额外贡献加满 | 0 | +10 | 无 | 100 | 优秀 |
| 轻微文案错误，超过 12 小时才改 | 1 | 0 | 无 | 89 | 合格 |
| 核心功能有客诉 1 次，另有 +10 贡献 | 4 | +10 | 严重，最高 94 | 94 | 合格 |
| APP 大面积崩溃 1 次，报告按时提交 | 5 | 0 | 重大，最高 79 | 79 | 待改进 |
| 私自部署，并造成全部功能不可用 | 8 | 0 | 重大，最高 79 | 79 | 待改进 |
| 数据安全事件 1 次，责任在厂商 | 5 | 0 | 最高 69 | 69 | 不合格 |

核心功能有客诉的那一行，封顶前是 90 − 4 + 10 = 96，封顶后为 94。大面积崩溃封顶前是 85，封顶后为 79。私自部署加全部功能不可用，两项都在维度 3 内扣，合计 8 分，封顶前是 82，封顶后为 79。

十一、生效

本标准自发布后的第一个完整评估月起使用。已经完成汇总的月份不追溯调整。发布时向评分人和厂商同步第四节的计算公式、第五节的封顶，以及「月度表现分不作为结算扣款依据」。

附录：和现行文本的对应关系

| 现行文本 | 修订后 |
| --- | --- |
| 总分 100，满分起评，没扣分就是 100 | 没扣分是 90。扣分从 90 往下减，额外贡献最多加回 10 分 |
| 95 分及以上优秀，80–94 合格，70–79 待改进，70 以下不合格 | 等级线不变。优秀仍然从 95 分起 |
| 大面积崩溃扣 5 分，其余满分时仍是 95 分优秀 | 重大事件当月最高 79 分。数据安全事件最高 69 分，并当月反馈采购 |
| 有客诉的一般问题扣 1 分，没有客诉的同类问题扣 2 分 | 同一级别有客诉的扣分高于没有客诉：一般 −3，严重 −4 |
| 验收主流程走不通扣 1 分 | 改为 −2。若同时造成 UAT 或 PAT 延误，只按更高一档扣一次 |
| 原则写不跨维度扣分，时效、投诉又会就同一故障再扣 | 主维度只扣一次。可以另扣的只有响应超时和未交事故报告 |
| 事故报告是要求，未提交没有扣分 | 未在 3 个工作日内提交，团队人员维度 −2 |
| 每月 25、28、30 日通知打分，又写次月 4 日前汇总 | 25、28、30 日只催证据。正式打分是次月 1 日至 4 日 |
| 没问题的单项打 10 分，表单可以选任意整数 | 剩余分数必须等于 10 减去档位扣分。空白不等于 10 分 |
| 争议流程在附表图片里 | 写入第九节 |
| 文末口头说明不用于结算 | 写入第三节，并列出建议采购写入合同的事项 |